Załącznik nr 5 do oferty

- Projekt umowy -

W dniu ……………. w Żurominie pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Pana Zbigniewa Noska - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

przy kontrasygnacie Pani Marii Żołnowskiej – Skarbnika Gminy

a ………………………… , zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym z dnia ……………………  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

## Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Żuromin – Poniatowo”

Zakres prac projektowych obejmuje:

- Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500

- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczy będącego podstawą uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę - 5 egz.

W tym:

- Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

- Projekt zagospodarowania terenu

- Oświadczenia właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna

- Wszelkie uzgodnienie niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę

- Przedmiary i kosztorysy ( ofertowy i inwestorski) – 2 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

- Informacje BIOZ- 5 egz

- Wersja elektroniczna wyżej wymienionych opracowań przekazana na nośniku umożliwiającym odczytanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji:

koncepcji przebiegu trasy oraz zastosowanych urządzeń wraz z oszacowaniem wartości robót.

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia, realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się:

- wykonania map do celów projektowych w skali 1:500 (dla części terenu nieobjętej zasobami geodezyjnymi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne) – w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie koncepcji przebiegu trasy oraz zastosowanych urządzeń wraz z oszacowaniem wartości robót – w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy,

- wykonania map do celów projektowych w skali 1:500 (dla pozostałej części objętej opracowaniem) oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – w terminie  do 16 sierpnia 2009 r

§ 3.

1. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z zakresem prac

i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług.

§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie :
Łącznie wynagrodzenie brutto: .................. zł (słownie: ................................................),

2. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi

- 50 % po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę i przedstawieniu faktury w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

- 50 % po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

§ 5.

Strony ustaliły kary umowne z następujących  tytułów i podanych wysokościach:

1. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie realizacji

robót w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości  50 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych

§ 6.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia

- W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za

zwłokę w wysokości odsetek ustawowych

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla zamawiającego, jeden egzemplarz dla wykonawcy.

Z a m a w i a j ą c y  :				W y k o n a w c a  :

- ....................................................		1.  ....................................................

- .....................................................